内部工作文档 / WEEK 32

AI 内容转换项目周报

第 32 周交付状态、数据表现与风险同步

收件人：产品与研发核心团队

发件人：项目运营负责人

日期：2026 年 8 月 16 日

主题：智能文档转换与模板适配进展

状态：按计划推进，需关注 2 项风险

# 核心结论

本周智能模板匹配准确率提升至 86.4%，文档结构识别和风险提取已进入稳定阶段；主要交付风险集中在 PDF 扫描件识别与多工作簿大文件渲染时间。

# 本周进展

内容理解：完成 Markdown、Word、Excel、PDF 四类文档的统一内容分析层。

模板适配：接入 blue-professional、soft-editorial、monochrome 等 9 套视觉模板。

重点提取：核心结论、关键发现、风险与行动建议已作为独立模块输出到 HTML。

视觉验证：深色模式下自动优先选择高对比度模板，移动端预览无横向溢出。

# 关键指标

来源：第 32 周质量看板与测试运行结果。

| 指标 | 本周值 | 上周值 | 变化说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模板匹配准确率 | 86.4% | 81.9% | 多类文档训练样例增加，整体稳步提升 |
| 关键结论覆盖率 | 92.1% | 88.6% | 报告与数据文档覆盖更完整 |
| HTML 平均生成耗时 | 1.8 秒 | 2.3 秒 | 本地分析层优化后明显下降 |
| 未解决风险数 | 2 | 4 | PDF 与性能风险仍待处理 |

# 风险与依赖

| 风险项 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 扫描版 PDF 无文本层，当前无法可靠提取 | 中 | 本周完成图片 OCR 预研，确定开源方案后再排期 |
| 超过 50 MB 的 Excel 文件转换耗时偏高 | 低 | 限制预览表数量，并增加后台进度提示 |

# 行动建议

优先完成扫描版 PDF 的 OCR 技术验证，并在下周提交结论。

为大文件 Excel 增加分页预览和可取消任务，避免界面长时间等待。

将模板匹配结果作为导出 HTML 的可视化元数据，方便用户回看依据。

# 下周计划

完成扫描版 PDF 的 OCR 原型与准确率测试。

上线大文件 Excel 转换的超时保护和进度反馈。

补充 2 套适合学术报告与人文内容的模板配方。